安全AI Agent

多智能体系统

项目开发文档 v1.0

基于LangGraph的分层多智能体安全运营架构

文档密级：内部公开

2026年7月

# 目  录

第一章  项目概述与背景

1.1  项目背景

1.2  项目定位与目标

1.3  文档范围与读者

第二章  系统总体架构设计

2.1  设计原则

2.2  四层架构总览

2.3  数据流转时序

第三章  数据源与预处理层

3.1  数据源接入

3.2  数据清洗与脱敏引擎

3.2.1  正则规则引擎

3.2.2  脱敏处理模块

3.2.3  IOC标准化提取

3.3  性能指标与SLA

第四章  编排与智能体层

4.1  LangGraph状态机引擎

4.1.1  主图状态定义

4.1.2  子图状态隔离设计

4.2  调度中枢Agent

4.3  子图A：研判与情报

4.3.1  情报专家Agent

4.3.2  研判专家Agent

4.4  子图B：漏洞挖掘（Vuln-Hunter）

4.4.1  7维记忆循环架构

4.4.2  约束驱动生成策略

4.5  子图C：响应执行

4.6  记忆管理器

第五章  知识与工具层

5.1  GraphRAG混合检索引擎

5.1.1  向量检索模块（Milvus）

5.1.2  图谱检索模块（Neo4j）

5.1.3  查询路由与结果融合

5.2  统一API工具箱

5.3  模型基座

第六章  执行与隔离层

6.1  隔离Docker沙箱集群

6.2  静态语法预检器

6.2.1  语法验证

6.2.2  导入验证

6.2.3  安全调用检查

6.3  Human-in-the-Loop熔断机制

第七章  技术选型与依赖

7.1  核心技术栈

7.2  技术选型对比分析

7.2.1  编排框架对比

7.2.2  向量数据库对比

7.3  开发环境要求

第八章  开发计划与里程碑

8.1  总体规划

8.2  阶段详情

8.3  里程碑验收标准

8.4  风险识别与应对

第九章  代码规范与工程实践

9.1  项目结构

9.2  Python编码规范

9.3  Git工作流

9.4  CI/CD流水线

第十章  接口规范与安全设计

10.1  子图间通信协议

10.2  外部API接口规范

10.3  安全设计

10.3.1  身份认证与权限控制

10.3.2  数据安全与隐私

10.3.3  模型安全

第十一章  测试策略

11.1  测试金字塔

11.2  专项安全测试

11.3  性能基准测试

附录A  术语表

附录B  业界参考案例

B.1  CrowdStrike Charlotte AI / Agentic SOC

B.2  Microsoft Security Copilot

B.3  Elastic Agentic AI SOC

B.4  阿里云Agentic SOC

B.5  开源参考：AiSOC

# 第一章  项目概述与背景

## 1.1  项目背景

随着网络攻击的规模、复杂度和自动化程度持续攀升，传统依赖人工分析的安全运营中心（SOC）面临三大结构性挑战：告警过载导致真正的高危事件淹没在噪声之中、安全人才短缺使平均响应时间（MTTR）居高不下、以及跨系统数据孤岛阻碍了威胁的全局关联分析。据IBM 2025年数据泄露报告显示，企业平均数据泄露成本已达488万美元，较上年增长10%，其中检测与响应环节占总成本的40%以上。

在此背景下，以AI Agent为核心的安全运营自动化方案成为业界焦点。2025至2026年间，多家头部安全厂商相继推出"Agentic SOC"理念：CrowdStrike推出Charlotte AI驱动的Agentic SOC平台并获FedRAMP High授权，微软通过Security Copilot构建多智能体协作架构覆盖检测到响应的全链路，Elastic提出"Agentic AI SOC"强调AI自主闭环控制能力，阿里云安全中心亦发布基于分层多智能体（Multi-Agent）的Agentic SOC架构。这些实践验证了一个共识——安全运营正在从"AI辅助"向"AI自主驱动"跨越。

## 1.2  项目定位与目标

本项目旨在构建一套企业级安全AI Agent多智能体系统，采用LangGraph作为编排引擎，以分层架构组织多个专业化智能体，覆盖威胁研判、漏洞挖掘、响应执行等安全运营核心环节。系统具备以下核心能力：

- 多智能体协同编排：通过LangGraph嵌套子图实现状态隔离的模块化智能体协作

- 知识图谱增强检索（GraphRAG）：融合向量检索与图谱关联，提供深度的威胁情报上下文

- 闭环漏洞验证：Vuln-Hunter智能体在隔离沙箱中完成PoC生成、预检、执行的完整闭环

- 人机协同（HITL）：高危操作强制人工审批，保障安全可控

- 数据脱敏与合规：从入口处对敏感数据进行PII掩码和IOC标准化提取

## 1.3  文档范围与读者

本文档作为项目开发的技术纲领文件，覆盖从架构设计到生产部署的完整生命周期。文档面向以下读者：

- 项目管理人员：了解系统全貌、里程碑规划与资源需求

- 系统架构师：深入各层设计细节、技术选型依据与接口规范

- 开发工程师：获取模块职责、数据流转、代码规范与实现指导

- 安全审计人员：审查权限管控、数据合规与风险评估机制

# 第二章  系统总体架构设计

## 2.1  设计原则

系统架构遵循以下核心设计原则，确保从原型到生产的平滑演进：

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 模块化与松耦合 | 各层、各子图之间通过明确定义的接口通信，单一模块的变更不影响全局 |
| 状态隔离 | 主图仅维护轻量级全局状态，子图拥有独立的本地状态，避免状态污染 |
| 安全纵深防御 | 从数据入口脱敏到沙箱隔离执行，在每一层实施安全防护措施 |
| 可审计与可追溯 | 所有Agent推理过程、工具调用、审批决策均记录审计日志，支持复盘复现 |
| 渐进式部署 | 支持云端API原型验证与私有化大模型生产部署的无缝切换 |
| 人机协同兜底 | 高危操作强制人工审批，AI与人类专家各司其职、互为补充 |

## 2.2  四层架构总览

系统采用"数据源与预处理层 - 编排与智能体层 - 知识与工具层 - 执行与隔离层"的分层架构。各层职责清晰、边界明确，既可独立演进，又能协同工作。

第一层为数据源与预处理层，负责从SIEM、NTA、IDS/IPS、蜜罐、漏洞扫描器、威胁情报源等多维度安全设备采集原始告警与日志，并通过数据清洗与脱敏引擎完成PII掩码、IOC标准化提取，输出结构化JSON数据流。

第二层为编排与智能体层，是系统的核心大脑。基于LangGraph状态机引擎构建主图与嵌套子图，包含调度中枢Agent（Orchestrator）、情报专家Agent（CTI Analyst）、研判专家Agent（Investigator）、漏洞挖掘Agent（Vuln-Hunter）和响应执行Agent（Responder），通过记忆管理器实现跨子图的证据共享与归档。

第三层为知识与工具层，提供GraphRAG混合检索引擎（Milvus向量库 + Neo4j知识图谱）、统一API工具箱（威胁情报、安全设备、消息队列等接口封装），以及模型基座（私有化开源大模型与云端API的双通道支持）。

第四层为执行与隔离层，通过Docker沙箱集群提供代码编译、靶机运行、PoC执行和崩溃日志采集能力，配合静态语法预检器快速拦截低质量代码，确保所有执行操作在隔离环境中完成。

## 2.3  数据流转时序

一次完整的安全事件处理流程涵盖18个关键步骤，从原始告警的接入到最终执行结果的归档：

| 阶段 | 步骤 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入 | Step 1-2 | 原始告警进入预处理层，经正则规则和NLP脱敏引擎完成PII掩码与IOC标准化，输出结构化JSON |
| 事件分级 | Step 3-4 | 调度中枢Agent对事件进行优先级分类，低危事件自动归档，高危事件分流至对应子图 |
| 威胁研判 | Step 5-7 | 情报专家Agent通过GraphRAG检索威胁情报与历史案例，研判专家Agent综合分析后返回研判结论与置信度 |
| 漏洞验证 | Step 8-13 | Vuln-Hunter子图进入内部循环：基于7维记忆生成PoC，经静态语法预检后进入沙箱执行，提取约束并更新记忆 |
| 响应执行 | Step 14-15 | 响应执行Agent根据研判结论生成响应策略，高危操作推送至人工审批卡片 |
| 审批闭环 | Step 16-18 | 安全专家通过企业微信/钉钉审批流批准或驳回操作，批准后执行响应策略并归档结果 |

# 第三章  数据源与预处理层

## 3.1  数据源接入

系统需对接企业安全运营环境中多类数据源，确保原始告警与日志的全量覆盖。各数据源通过标准化的采集Agent或API对接方式接入系统：

| 数据源 | 接入方式 | 典型输出字段 |
| --- | --- | --- |
| SIEM告警 | Syslog / REST API | alert_id, severity, src_ip, dst_ip, rule_name |
| NTA流量日志 | Kafka / sFlow | flow_id, src_ip, dst_ip, protocol, bytes |
| IDS/IPS | SNMP Trap / API | sig_id, severity, classification, src_ip |
| 蜜罐(Honeypot) | Syslog / Webhook | honeypot_id, attacker_ip, captured_cmds |
| IAM身份日志 | REST API / Syslog | user_id, auth_event, src_ip, target_resource |
| 漏洞扫描器 | REST API / CSV | vuln_id, cve, severity, affected_host |
| 威胁情报源 | STIX/TAXII / API | indicator_type, value, confidence, tlp |

生产环境中，建议通过Kafka作为统一消息总线进行数据汇聚，各数据源将原始日志推送至Kafka Topic，预处理引擎从Topic消费数据进行清洗。该方案支持水平扩展，当数据量增长时可通过增加Consumer实例提升吞吐量。

## 3.2  数据清洗与脱敏引擎

数据清洗与脱敏引擎（Sanitization Engine）是系统的第一道安全防线，负责在原始数据进入编排层之前完成敏感信息脱敏和IOC标准化提取，确保后续处理链路中不存在明文敏感数据。引擎内部架构分为三个处理阶段：

### 3.2.1  正则规则引擎

规则引擎负责从原始日志文本中识别和标记敏感字段。当前预置规则覆盖以下类别：

- PII识别：手机号码（中国大陆1[3-9]开头11位）、邮箱地址

- 密码字段检测：匹配password/pwd/passwd后跟等号或冒号的表达式

- IP地址提取：标准IPv4格式匹配

- 域名提取：RFC兼容的域名正则匹配

- 文件哈希提取：MD5（32位十六进制）、SHA-256（64位十六进制）

规则以YAML格式配置，支持热更新，无需重启服务即可生效。生产环境中建议配合轻量级NLP模型（如基于BERT的命名实体识别）提升识别准确率，减少正则规则的误报。

### 3.2.2  脱敏处理模块

识别到的敏感字段按脱敏策略进行掩码处理。脱敏策略通过配置文件定义，不同字段类型采用不同的掩码规则：

| 字段类型 | 掩码规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 密码字段 | 全部替换为 *** | password=*** |
| 手机号码 | 保留前3后4位 | 138****8000 |
| 邮箱地址 | 用户名保留首字符 | t***@example.com |

### 3.2.3  IOC标准化提取

脱敏后的文本进入IOC标准化模块，提取结构化的威胁指标（Indicators of Compromise）并输出标准JSON格式。输出结构遵循以下Schema：

{

"event_id": "uuid-v4",

"sanitized_text": "脱敏后的原始文本",

"iocs": {

"ips": ["192.168.1.5"],

"domains": ["malware.example.com"],

"hashes": ["a1b2c3..."],

"urls": ["https://..."]

},

"timestamp": "2026-07-06T10:19:24Z",

"source": "SIEM"

}

## 3.3  性能指标与SLA

预处理引擎作为数据入口的关键路径，需满足以下性能要求：

- 单条消息处理延迟：P99 < 50ms（不含网络传输）

- 吞吐量：单实例 >= 2000 events/s，水平扩展至 >= 20000 events/s

- 脱敏准确率：PII识别召回率 >= 99%，精确率 >= 95%

- IOC提取准确率：IP/域名/哈希提取准确率 >= 98%

备注：上述指标基于日均500万条告警的企业级SOC场景估算，具体数值需在压测环境中验证。

# 第四章  编排与智能体层

## 4.1  LangGraph状态机引擎

编排与智能体层是系统的核心大脑，基于LangGraph状态机引擎构建。LangGraph是LangChain生态中的低层级编排框架，专为构建有状态、长时间运行的AI Agent而设计，截至2026年6月已在GitHub获得超过34,000 Stars，并在Klaas等企业的生产环境中验证了其可靠性。

本项目采用LangGraph的嵌套子图（Nested Sub-graphs）机制构建分层编排架构。该机制的核心优势在于状态隔离——主图维护轻量级全局状态，每个子图拥有独立的本地状态，子图仅向主图返回必要的结论摘要，从而避免子图内部的大量中间数据污染全局状态。

### 4.1.1  主图状态定义

主图（Main Graph）维护一个极简的全局共享状态，仅包含事件处理流程中的关键控制字段：

class MainGraphState(TypedDict):

event_id: str              # 事件唯一标识

priority: str              # high / medium / low

stage: str                 # triage / investigate / verify / respond / done

final_verdict: Optional[str]   # 最终研判结论

pending_action: Optional[dict] # 待审批的高危动作

subgraph_result: Optional[dict] # 子图返回结果

主图的核心节点包括：入口节点（Entry）、调度中枢（Orchestrator）、路由决策节点（Router）和聚合节点（Aggregator）。路由决策节点根据事件的优先级和类型，将处理流分发到对应的子图。

### 4.1.2  子图状态隔离设计

每个子图拥有独立的TypedDict状态定义，子图内部可以自由使用复杂的数据结构进行中间推理，但只向主图返回精简的结论。以研判子图和漏洞挖掘子图为例：

| 子图 | 本地状态字段 |
| --- | --- |
| 子图A：研判与情报 | raw_intel, graph_relations, investigation_log, final_verdict, confidence_score |
| 子图B：漏洞挖掘 | vuln_target, code_paths, negative_evidence, constraints, poc_candidates, iteration_count, final_poc, is_vulnerable |
| 子图C：响应执行 | playbook_draft, approval_status, execution_result |

子图返回给主图的字段经过严格裁剪，例如研判子图仅返回final_verdict、confidence_score和evidence_summary三项，漏洞挖掘子图仅返回final_poc、is_vulnerable和exploit_chain三项。这种设计确保了主图状态的轻量性，降低了状态膨胀的风险。

## 4.2  调度中枢Agent

调度中枢Agent（Orchestrator）是主图中的核心控制节点，负责以下职责：

- 噪音过滤：对预处理层输入的结构化事件进行初步评估，将明确为误报或低优先级的事件直接归档

- 优先级分类：基于事件类型、IOC数量、历史关联度等多维特征进行优先级打分

- 任务分发：根据事件优先级和类型，将事件路由到对应的子图处理

- 结果聚合：收集各子图返回的结论，合并为统一的最终研判报告

调度中枢的实现基于LangGraph的条件边（Conditional Edges）机制。路由决策函数根据事件优先级返回不同的目标节点名称：

def route_decision(state: MainGraphState) -> str:

if state["priority"] == "low":

return "ignore"

elif "vulnerability" in state.get("event_tags", []):

return "vuln_check"

else:

return "investigate"

## 4.3  子图A：研判与情报

研判与情报子图是系统中使用频率最高的子图，负责对安全事件进行深度分析与威胁研判。该子图由两个专业Agent协作完成：

### 4.3.1  情报专家Agent

情报专家Agent（CTI Analyst）专注于通过GraphRAG混合检索引擎获取威胁情报上下文。当接收到研判任务后，该Agent执行以下操作：

- 将事件中的IOC（IP、域名、哈希等）提交至GraphRAG引擎进行混合检索

- 解析GraphRAG返回的关联图谱（APT家族归属、C2基础设施关联、僵尸网络溯源等）

- 整合向量检索结果（相似威胁报告、历史攻击剧本、历史分析案例）与图谱检索结果

- 生成结构化的情报摘要卡片，传递给研判专家Agent

情报专家Agent的输出采用标准化的情报卡片格式，包含risk_level、related_apt、campaigns、recommendations等字段。

### 4.3.2  研判专家Agent

研判专家Agent（Investigator）在情报专家Agent的基础上，综合事件上下文、情报关联和历史案例，进行最终的事件定性研判。该Agent的职责包括：

- 将原始事件、情报摘要与GraphRAG检索结果进行交叉验证

- 识别攻击链路和攻击手法（TTP），关联MITRE ATT&CK框架中的对应技术编号

- 输出最终研判结论（true_positive / false_positive / benign）、置信度评分和证据摘要

研判结论的置信度评分采用0-1浮点数，阈值设定如下：置信度 >= 0.8 判定为确认为真阳性，0.5-0.8 判定为可疑待进一步验证，< 0.5 判定为误报。

## 4.4  子图B：漏洞挖掘（Vuln-Hunter）

漏洞挖掘子图是系统中技术复杂度最高的模块，采用约束驱动的迭代循环架构，在隔离沙箱中完成漏洞验证的完整闭环。

### 4.4.1  7维记忆循环架构

Vuln-Hunter子图采用7维记忆（7-Dimension Memory）机制管理迭代过程中的状态演进。每一轮迭代包含以下步骤：

- 基于当前记忆生成PoC候选代码

- 通过静态语法预检器（Linter）验证代码质量

- 在Docker沙箱中执行PoC

- 提取执行结果中的约束条件（如缺少依赖、API调用错误等）

- 更新7维记忆：包括目标信息、代码路径、反面证据、约束列表、PoC候选列表、迭代次数、最终PoC

- 判断是否达到收敛条件（成功触发漏洞或达到最大迭代次数）

最大迭代次数默认设定为10轮，可在子图配置中按需调整。迭代过程中，Linter预检器的反馈作为重要约束写入记忆，指导下一轮PoC生成的改进方向。

为防止大模型在多轮迭代中出现"灾难性遗忘"（即随着上下文变长，模型忽略早期轮次的负面证据和约束条件），系统在结构化输出层面实施了强制控制机制。具体实现如下：

- Pydantic Schema约束：定义VulnHunterMemory作为Pydantic BaseModel，严格声明7维记忆的每个字段类型和必填属性，配合大模型的JSON Mode / Structured Outputs能力，强制LLM每轮输出必须严格符合Schema规范，拒绝自由格式的文本输出

- XML标签硬隔离：在Prompt中使用XML标签将历史记忆与当前推理明确分隔，如<memory_history>标签包裹前序轮次的完整记忆快照，<current_reasoning>标签包裹本轮推理过程，<constraints>标签集中罗列所有历史约束。这种结构化的Prompt布局有效降低了注意力稀释风险，使模型在各轮迭代中始终能够"看到"完整的约束集合

- 负面证据显式回注：每轮迭代结束时，将本轮执行失败的错误信息以显式的"已排除路径"形式追加到negative_evidence字段，而非依赖模型自主记忆。即使模型产生上下文遗忘，已排除的错误路径仍以结构化数据的形式保留在记忆中，避免重复犯错

### 4.4.2  约束驱动生成策略

PoC生成的核心策略是"约束驱动"——每轮迭代中，Agent根据记忆中的约束条件（Linter错误反馈、沙箱执行结果、历史失败路径）调整生成方向。这种方式避免了盲目重试，显著提升了漏洞验证的收敛效率。

参照业界类似实践，微软Security Copilot在漏洞分析场景中亦采用了基于反馈循环的渐进式推理架构，验证了约束驱动方法的有效性[1]。

## 4.5  子图C：响应执行

响应执行子图负责根据研判结论生成并执行安全响应策略。该子图的设计核心是"人机协同"——AI生成响应方案，人类专家进行审批确认，系统执行经审批的操作。

- 剧本生成：根据事件类型和研判结论，从应急剧本库中匹配或生成响应剧本

- 审批推送：将高危操作（如封禁IP、隔离主机、阻断连接等）推送至人工审批卡片

- 执行与归档：经审批通过后，通过统一API工具箱调用安全设备接口执行响应动作，并归档执行结果

响应执行子图仅向主图返回approval_id和execution_summary，保持接口的简洁性。审批流支持对接企业微信、钉钉等IM平台的审批组件，确保审批过程的实时性和可追溯性。

## 4.6  记忆管理器

记忆管理器（Memory Manager）是跨子图的共享记忆基础设施，负责清洗、结构化和归档所有Agent处理过程中产生的证据。其主要职责包括：

- 证据去重与压缩：对来自不同子图的重复证据进行合并，压缩冗余信息

- 结构化存储：将非结构化的分析文本转化为可检索的结构化记录

- 跨事件关联：维护历史事件的关联图谱，为未来的分析提供上下文

- TTL管理：对过期的临时记忆进行清理，避免记忆库无限膨胀

记忆管理器的存储后端建议采用Milvus + Neo4j的双写架构，其中Milvus用于向量检索（语义相似查询），Neo4j用于关系图谱查询（实体关联查询）。

# 第五章  知识与工具层

## 5.1  GraphRAG混合检索引擎

GraphRAG（Graph + Retrieval-Augmented Generation）是本系统知识管理的核心组件，通过融合向量检索与图谱检索，提供远超单一检索方式的威胁情报上下文质量。该架构的设计灵感来源于微软研究院的GraphRAG论文，并针对安全运营场景进行了深度定制。

### 5.1.1  向量检索模块（Milvus）

向量检索模块基于Milvus构建，负责对威胁报告、攻击剧本、历史分析案例等非结构化文档进行语义相似度检索。关键设计要点如下：

- 嵌入模型：采用开源的BGE-large-zh-v1.5或text2vec-large-chinese作为文本嵌入模型，生成768维稠密向量

- 索引构建：IVF_FLAT索引（召回率优先场景）或HNSW索引（延迟优先场景），建议初始阶段使用IVF_FLAT

- 知识入库：将MITRE ATT&CK知识库、历史应急响应报告、威胁情报报告、安全研究论文等文档进行分段向量化入库

- 检索策略：Top-K检索（K=10），相似度阈值 >= 0.7

Milvus集群建议部署模式为3节点（2数据节点 + 1代理节点），配合etcd进行元数据管理，MinIO作为对象存储后端。对于日均500万条告警的场景，Milvus集群建议配置32GB内存、SSD存储。

### 5.1.2  图谱检索模块（Neo4j）

图谱检索模块基于Neo4j图数据库构建，负责对安全实体之间的关联关系进行查询。图谱中预置的核心关系类型包括：

- APT家族关系：攻击组织（APT）与其使用的工具、基础设施（C2服务器、投递域名）之间的归属关系

- 僵尸网络拓扑：受控主机、C2节点、通信协议之间的拓扑连接

- 漏洞利用链：CVE漏洞、受影响产品、攻击路径之间的关联关系

- 事件关联图谱：历史安全事件之间的共享IOC、相似手法、时间关联等

Neo4j采用Community Edition即可满足中小规模场景（< 1000万节点），大规模场景建议使用Enterprise Edition或AuraDB云服务。Cypher查询语句用于图谱遍历，关键查询场景包括N跳邻居查询、最短路径分析和社区检测。

### 5.1.3  查询路由与结果融合

当情报专家Agent发起查询时，查询路由分发器将查询同时分发给向量检索和图谱检索两个通道。两个通道的结果通过Reciprocal Rank Fusion（RRF）算法进行加权融合和重排序，最终生成统一的情报摘要卡片。RRF的融合公式如下：

RRF(d)=∑r∈R1k+rankr(d)quad(k=60)(5-1)

## 5.2  统一API工具箱

统一API工具箱（Tool Registry）是对外集成接口的统一封装层，为各智能体提供标准化的工具调用能力。工具箱采用LangChain的Tool抽象，每个工具通过JSON Schema描述输入参数。

| 工具类别 | 具体工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 威胁情报API | VirusTotal / 微步在线 | IOC查询与威胁评分 |
| 威胁情报API | AlienVault OTX | 开源威胁情报查询 |
| 安全设备API | 防火墙 / SIEM / EDR | 告警查询、策略下发、主机隔离 |
| 安全设备API | 漏洞扫描器 | 漏洞详情查询、扫描任务触发 |
| 消息队列 | Kafka / Elasticsearch | 事件发布订阅、日志检索 |
| 通知渠道 | 企业微信 / 钉钉 | 告警推送、审批卡片 |

工具注册采用装饰器模式，新增工具只需实现Tool接口并注册到Tool Registry即可被所有智能体调用，无需修改Agent核心逻辑。

## 5.3  模型基座

系统支持双通道模型基座，兼顾原型验证阶段的速度需求和生产环境的私有化安全需求：

| 通道 | 模型 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 私有化部署 | Qwen2.5-72B / Llama-3.1-70B | 生产环境（数据不出域） |
| 云端API | GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet | 原型验证与快速迭代 |

私有化部署建议采用vLLM作为推理服务框架，配合NVIDIA A100/H100 GPU进行推理加速。单台A100 80GB可支持Qwen2.5-72B的INT4量化推理，吞吐量约20-30 tokens/s。模型选型时应综合考虑中文能力、推理延迟、部署成本等因素。

提示：原型阶段推荐使用云端API快速验证业务逻辑和交互流程，待架构稳定后再切换至私有化部署。切换过程应通过模型适配层（Adapter Layer）屏蔽底层差异，确保上层代码零修改。

# 第六章  执行与隔离层

## 6.1  隔离Docker沙箱集群

执行与隔离层是系统安全纵深防御的最后一道屏障。所有由AI Agent生成的代码（PoC、脚本等）必须在完全隔离的执行沙箱中运行，严禁在生产环境或Agent宿主机上直接运行。由于Vuln-Hunter生成的PoC可能包含未知的内核漏洞利用程序（Exploits），标准Docker容器与宿主机共享内核，一旦触发内核漏洞将导致沙箱逃逸。因此，系统采用基于微虚拟机（MicroVM）的强隔离沙箱架构，以gVisor（用户态内核）或Firecracker（轻量级虚拟机）作为执行隔离层，为每个PoC提供独立的内核地址空间，从根本上阻断内核级逃逸路径。沙箱集群由以下四个核心组件构成：

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| 代码编译环境 | 为需要编译的PoC（如C/C++ Fuzzer）提供编译工具链，包含gcc、clang等编译器 |
| 靶机运行环境 | 运行待验证的目标服务或应用（如运行中的Web服务器、数据库实例） |
| PoC执行器 | 在隔离容器中运行PoC代码，捕获标准输出、错误输出和退出码 |
| 崩溃日志采集器 | 采集PoC执行过程中的崩溃信息，包括Core Dump、ASAN报告、Segfault等 |

每个沙箱容器均采用以下安全加固策略：

- 内核级隔离：采用gVisor（用户态内核）拦截所有系统调用，或Firecracker为每个PoC启动独立轻量级虚拟机，确保内核地址空间与宿主机完全隔离

- 网络隔离：通过gVisor netstack或Firecracker TAP设备实现网络隔离，PoC仅能与靶机虚拟机互通，无法访问外网或宿主机网络

- 资源限制：通过MicroVM的cgroup配置限制CPU（最多2核）和内存（最多1GB），防止资源耗尽攻击

- 文件系统只读：根文件系统以只读模式挂载，仅临时写入目录可写

- 超时控制：PoC执行设置硬性超时（默认60秒），超时后直接终止MicroVM进程

- 生命周期管理：MicroVM实例使用后立即销毁（启动耗时 < 125ms），不保留任何持久化状态

## 6.2  静态语法预检器

静态语法预检器（PoC Linter）是沙箱执行前的"安检门"，通过静态分析快速拦截语法错误、非法导入和危险调用的PoC代码，避免无效代码消耗沙箱资源。预检器包含三个检查通道：

### 6.2.1  语法验证

基于Python AST解析器对PoC代码进行语法分析。如果代码存在语法错误（如缺失括号、缩进错误等），直接返回具体的错误位置和错误描述，不进入沙箱执行阶段。

### 6.2.2  导入验证

维护一个白名单式的允许导入库列表，当前预置的允许导入包括：requests、socket、json、re、time、sys等安全相关的标准库。如果PoC代码中导入了不在白名单中的库（如os、subprocess、shutil等可能影响系统的库），预检器直接驳回。

### 6.2.3  安全调用检查

扫描代码中是否包含危险函数调用，当前预置的拦截列表包括：os.system、subprocess.run、eval、exec等。这些函数可能被利用执行任意系统命令，存在逃逸沙箱的风险。

预检器的检查结果反馈至Vuln-Hunter子图的7维记忆中。例如，当PoC因"缺少requests导入"被驳回时，记忆中的约束条件会被更新为"必须导入requests库"，指导下一轮PoC生成时包含正确的导入语句。

## 6.3  Human-in-the-Loop熔断机制

尽管系统具备一定程度的自主决策能力，但安全运营的本质决定了某些关键操作必须由人类专家最终确认。系统设计了多级HITL熔断机制：

| 操作级别 | 触发条件 | 审批要求 |
| --- | --- | --- |
| L1 - 信息级 | 告警归档、报告生成 | 自动执行，无需审批 |
| L2 - 低危操作 | IOC标记、日志查询 | 自动执行，事后审计 |
| L3 - 中危操作 | 防火墙规则变更、EDR策略调整 | 单人审批，5分钟内响应 |
| L4 - 高危操作 | 主机隔离、网络封禁、批量操作 | 双人审批，15分钟内响应 |
| L5 - 紧急操作 | 全局阻断、关键系统变更 | 安全主管 + 运维主管双人审批 |

审批流程通过企业微信/钉钉的审批卡片组件实现，审批记录写入审计日志，支持事后回溯。审批超时未响应的事件，系统默认拒绝执行并升级告警至上级安全负责人。

# 第七章  技术选型与依赖

## 7.1  核心技术栈

基于架构设计需求和生产环境考量，系统核心组件的技术选型如下表所示：

| 类别 | 技术/组件 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 编排框架 | LangGraph 1.0+ | 嵌套子图支持、状态隔离、生产级可靠性 |
| LLM框架 | LangChain 0.3+ | 与LangGraph无缝集成、丰富的Tool生态 |
| 向量数据库 | Milvus 2.4+ | 高性能向量检索、支持水平扩展、社区活跃 |
| 图数据库 | Neo4j 5.x | 成熟的Cypher查询语言、安全图谱建模友好 |
| 消息队列 | Apache Kafka | 高吞吐量、持久化保障、生态成熟 |
| 日志检索 | Elasticsearch 8.x | 全文检索、聚合分析、与安全设备集成广泛 |
| 容器运行时 | Docker + Kubernetes | 沙箱隔离、编排管理、弹性扩缩 |
| 模型推理 | vLLM 0.6+ | 高吞吐推理、PagedAttention、多模型并行 |
| API网关 | FastAPI | 异步高性能、自动OpenAPI文档、类型安全 |
| 任务队列 | Celery + Redis | 分布式任务调度、超时控制、结果追踪 |

## 7.2  技术选型对比分析

在关键组件的选型过程中，团队对备选方案进行了充分对比。以下列出编排框架和向量数据库的选型对比：

### 7.2.1  编排框架对比

| 评估维度 | LangGraph | CrewAI | AutoGen |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌套子图 | 原生支持 | 不支持 | 不支持 |
| 状态管理 | 精细可控 | 简化封装 | 消息驱动 |
| 生产就绪 | Klaas等生产验证 | 社区项目 | 微软研究项目 |
| 自定义路由 | 条件边/循环边 | 流程定义 | 对话驱动 |
| 调试能力 | LangSmith集成 | 有限 | 有限 |
| 社区活跃度 | 34K+ Stars | 12K+ Stars | 38K+ Stars |

选择LangGraph的核心原因是其嵌套子图的状态隔离能力——这是实现本系统"主图轻量级、子图独立状态"架构的关键前提。CrewAI和AutoGen虽然上手更简单，但在状态精细化管理和复杂工作流编排方面存在不足。

### 7.2.2  向量数据库对比

| 评估维度 | Milvus | Qdrant | Weaviate |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文支持 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 分布式架构 | Cloud-Native | 单节点/分布式 | 单节点为主 |
| 数据规模 | 十亿级 | 百万级 | 百万级 |
| GPU加速 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 运维复杂度 | 中等 | 低 | 中等 |

选择Milvus主要基于其水平扩展能力和十亿级数据规模支持，满足企业级安全场景中大量威胁情报文档的向量化存储与检索需求。

## 7.3  开发环境要求

- Python 3.11+（核心业务逻辑）

- Node.js 18+（前端界面与工具脚本）

- Docker 24+ / Docker Compose v2（本地开发沙箱）

- Kubernetes 1.28+（生产环境容器编排）

- CUDA 12+（GPU推理环境）

- Git 2.40+（版本管理）

- 8GB+ RAM（开发机内存）、NVIDIA GPU 24GB+ VRAM（本地模型推理）

# 第八章  开发计划与里程碑

## 8.1  总体规划

项目开发周期规划为12周（约3个月），分为6个阶段，采用敏捷迭代方式推进。每个阶段以可交付的里程碑成果为验收标准，确保持续可验证的进展。整体规划采用"先通后优"策略——优先打通端到端的数据链路，再逐步优化各模块的性能与准确性。

## 8.2  阶段详情

| 阶段 | 周期 | 核心目标与交付物 |
| --- | --- | --- |
| 阶段零：预处理基建 | Week 0-1 | 开发数据脱敏引擎（正则+NLP），实现PII掩码与IOC标准化提取，输出结构化JSON；完成单元测试覆盖率 >= 90% |
| 阶段一：基础编排 | Week 1-3 | 搭建LangGraph主图与调度中枢Agent；实现事件优先级分类与路由分发；完成主图轻量级状态定义与流转逻辑 |
| 阶段二：研判子图 | Week 3-5 | 开发情报专家Agent与研判专家Agent；集成GraphRAG（Milvus + Neo4j）；实现子图状态隔离；完成MITRE ATT&CK知识库入库 |
| 阶段三：漏洞挖掘子图 | Week 5-8 | 开发Vuln-Hunter闭环：7维记忆迭代、Linter预检、Docker沙箱执行；实现约束驱动PoC生成；完成Fuzzer集成与崩溃日志采集 |
| 阶段四：响应与组网 | Week 8-11 | 开发响应执行子图；实现HITL审批流（对接企业微信/钉钉）；多子图联动测试；完成告警面板与大屏态势UI原型 |
| 阶段五：生产加固 | Week 11-12 | 压力测试（500万条/日吞吐验证）；安全审计（权限管控、审计日志、数据合规）；性能优化与监控告警配置 |

## 8.3  里程碑验收标准

每个阶段结束时，项目组需组织里程碑评审会议，依据以下标准进行验收：

| 里程碑 | 验收指标 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| M0: 预处理引擎就绪 | 单元测试覆盖率 >= 90%；P99延迟 < 50ms | 自动化测试报告 + 压测报告 |
| M1: 编排基线通 | 端到端跑通单条告警的完整处理流程 | 集成测试 + Demo演示 |
| M2: 研判能力上线 | GraphRAG检索召回率 >= 85%；研判准确率 >= 80% | 标注数据集评估 + 专家盲评 |
| M3: 漏洞验证闭环 | PoC生成成功率 >= 60%；沙箱0逃逸 | 漏洞验证Benchmark + 安全审计 |
| M4: 响应执行上线 | 审批流端到端打通；响应时间 < 30s | 端到端测试 + 用户验收测试 |
| M5: 生产环境部署 | 500万条/日稳定运行72h；MTTR降低 >= 30% | 灰度发布 + 线上监控数据 |

## 8.4  风险识别与应对

项目推进过程中可能面临以下风险，提前制定应对策略：

| 风险项 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型推理延迟过高 | 中 | 高 | 采用vLLM + GPU加速；引入异步处理与缓存机制 |
| GraphRAG召回质量不足 | 中 | 中 | 迭代优化嵌入模型；扩充知识库数据；调优检索参数 |
| Vuln-Hunter PoC成功率低 | 高 | 中 | 丰富7维记忆维度；扩大Linter白名单；引入Few-shot示例 |
| 沙箱安全逃逸 | 低 | 极高 | 多层隔离 + 严格cgroups限制 + 定期安全审计 |
| 外部API依赖中断 | 中 | 中 | 实现降级策略与本地缓存；关键服务双重对接 |

# 第九章  代码规范与工程实践

## 9.1  项目结构

系统采用模块化的项目结构，按功能域划分顶层目录，确保各模块的代码组织清晰、职责明确：

security-agent/

├── src/

│   ├── preprocessing/        # 数据预处理层

│   │   ├── sanitization/       #   脱敏引擎

│   │   ├── ioc_extractor/      #   IOC提取器

│   │   └── rules/              #   正则规则配置（YAML）

│   ├── orchestration/         # 编排与智能体层

│   │   ├── main_graph/        #   主图（调度中枢）

│   │   ├── subgraphs/          #   子图目录

│   │   │   ├── investigation/  #     研判子图

│   │   │   ├── vuln_hunter/    #     漏洞挖掘子图

│   │   │   └── responder/      #     响应执行子图

│   │   └── memory/             #   记忆管理器

│   ├── knowledge/              # 知识与工具层

│   │   ├── graphrag/           #   GraphRAG引擎

│   │   ├── tools/              #   统一API工具箱

│   │   └── models/             #   模型适配层

│   ├── execution/              # 执行与隔离层

│   │   ├── sandbox/            #   Docker沙箱管理

│   │   ├── linter/             #   静态语法预检器

│   │   └── harness/            #   执行引擎

│   └── common/                 # 公共模块

## 9.2  Python编码规范

项目遵循PEP 8编码规范，并在此基础上增加了以下安全领域特定的编码要求：

- 类型标注：所有公开函数必须使用TypeScript风格的类型标注（Python Type Hints），状态类使用TypedDict定义

- 异步优先：所有IO密集型操作（API调用、数据库查询、模型推理）必须使用async/await模式

- 敏感数据禁止硬编码：API Key、数据库密码等敏感配置通过环境变量或密钥管理服务获取

- 日志脱敏：所有日志输出必须经过脱敏处理，禁止在日志中输出明文密码、Token等敏感信息

- 错误处理：Agent节点的错误必须被捕获并转化为结构化错误状态，不得向上层抛出未处理异常

代码质量保障方面，项目采用以下自动化工具链：

- Ruff（Linter + Formatter）：替代Flake8和Black，提供更快的代码检查和格式化

- mypy（类型检查）：强制类型标注检查，CI中mypy strict模式

- pytest（单元测试）：覆盖率目标 >= 90%，集成测试覆盖核心数据链路

- pre-commit（Git钩子）：提交前自动执行Ruff、mypy检查

## 9.3  Git工作流

项目采用Git Flow分支管理策略：

- main分支：生产环境代码，仅通过PR合并，要求通过全部CI检查

- develop分支：开发主线，阶段性合并feature分支

- feature/*分支：功能开发分支，从develop拉出，完成后通过PR合并回develop

- hotfix/*分支：紧急修复分支，从main拉出，修复后同时合并至main和develop

Commit Message格式遵循Conventional Commits规范：type(scope): description，其中type包括feat、fix、refactor、test、docs、chore。

## 9.4  CI/CD流水线

基于GitHub Actions（或GitLab CI）构建自动化流水线，覆盖以下阶段：

- Lint & Format：Ruff格式化检查、mypy类型检查

- Unit Test：pytest执行单元测试，覆盖率 >= 90%

- Integration Test：端到端数据链路测试（从预处理到沙箱执行）

- Security Scan：SAST静态安全扫描（Bandit）、依赖漏洞扫描（Safety）

- Docker Build：构建容器镜像并推送到私有镜像仓库

- Deploy：Kubernetes滚动更新部署，配置健康检查与回滚策略

# 第十章  接口规范与安全设计

## 10.1  子图间通信协议

LangGraph嵌套子图之间的通信通过状态传递机制实现。子图的输入来自主图状态的字段子集，输出通过返回值注入回主图状态。通信协议遵循以下规范：

- 输入规范：子图接收的输入必须为主图状态的子集，由入口映射函数（Entry Mapping）定义，明确指定从主图状态中提取哪些字段

- 输出规范：子图返回的结果必须为结构化字典，仅包含主图状态定义中声明的字段，多余字段会被忽略

- 错误处理：子图内部错误不得抛出异常至主图，必须通过返回状态中的error字段传递错误信息

- 超时控制：每个子图设置最大执行时间（研判子图120秒、漏洞挖掘子图600秒、响应子图300秒），超时后主图强制终止子图并记录超时事件

## 10.2  外部API接口规范

系统对外暴露的API基于FastAPI框架构建，遵循RESTful设计原则。核心API端点包括：

| 方法 | 路径 | 功能 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/events | 提交安全事件 | 内部服务 |
| GET | /api/v1/events/{id} | 查询事件状态 | 分析师 |
| GET | /api/v1/events/{id}/trace | 获取Agent推理轨迹 | 分析师 |
| POST | /api/v1/approvals/{id} | 提交审批结果 | 安全专家 |
| GET | /api/v1/dashboard/metrics | 获取运营指标 | 管理员 |
| GET | /api/v1/kb/search | 知识库检索 | 分析师 |

所有API请求和响应均采用JSON格式，统一使用UTF-8编码。API版本通过URL路径前缀（/api/v1/）管理，支持多版本共存与平滑升级。

## 10.3  安全设计

系统的安全设计贯穿整个架构，从数据入口到执行出口实施多层防护：

### 10.3.1  身份认证与权限控制

- API认证：采用OAuth 2.0 + JWT令牌认证，Token有效期2小时，支持Refresh Token

- RBAC权限模型：按角色（管理员、安全专家、分析师、审计员）分配最小必要权限

- 服务间认证：内部微服务间通信采用mTLS双向认证，防止内部横向移动

- 审计日志：所有API调用、Agent推理决策、工具调用、审批操作均记录不可篡改的审计日志

### 10.3.2  数据安全与隐私

- 传输加密：所有外部通信强制HTTPS/TLS 1.3

- 存储加密：敏感数据采用AES-256-GCM加密存储，密钥通过KMS管理

- 数据脱敏：入口处脱敏引擎确保敏感信息不进入Agent推理链路

- 数据最小化：Agent推理过程中仅收集和保留处理事件所必需的最小数据集

- 数据生命周期：临时数据（子图本地状态、沙箱文件）在任务完成后立即销毁，TTL默认24小时

### 10.3.3  模型安全

- Prompt注入防护：对所有LLM输入进行Prompt注入检测与过滤

- 输出过滤：对LLM输出进行敏感信息泄露检测，防止模型在推理过程中泄露训练数据

- 模型水印：对私有化部署的模型实施水印机制，防止模型权重被窃取后滥用

- 模型行为监控：实时监控模型推理输出的异常模式（如异常长的输出、重复内容、格式混乱等），触发告警

# 第十一章  测试策略

## 11.1  测试金字塔

系统采用经典的测试金字塔策略，从底层到顶层依次为：

| 测试层级 | 覆盖范围 | 工具/方法 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 脱敏引擎、Linter、IOC提取等独立模块 | pytest + unittest.mock | 60% |
| 集成测试 | 子图端到端、GraphRAG检索、沙箱执行 | pytest + testcontainers | 25% |
| E2E测试 | 主图全流程：告警输入到响应输出 | Playwright + API测试 | 10% |
| 混沌测试 | 组件故障、网络中断、资源耗尽场景 | Chaos Mesh / Litmus | 5% |

## 11.2  专项安全测试

- 沙箱逃逸测试：构造恶意PoC尝试逃逸Docker容器，验证隔离机制有效性

- Prompt注入测试：模拟各种Prompt注入攻击，验证输入过滤与输出检测的有效性

- 权限越权测试：验证不同角色的API访问权限是否严格遵循RBAC策略

- 数据泄露测试：验证Agent推理过程中是否存在敏感数据泄露风险

- DAST扫描：对系统Web界面和API进行动态安全扫描（OWASP ZAP）

## 11.3  性能基准测试

系统需通过以下性能基准测试方可进入生产部署：

- 吞吐量测试：模拟日均500万条告警的峰值场景（峰值约为均值的3倍），验证系统不出现消息积压

- 延迟测试：单条告警从输入到生成初步研判结论的P99延迟 < 30秒

- 并发测试：模拟50个并发安全事件同时处理，验证系统资源利用率不超过80%

- 稳定性测试：72小时持续压测，验证无内存泄漏、无容器重启、无数据丢失

# 附录A  术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| Agentic SOC | 以自主智能体（Agentic AI）为核心驱动的新一代安全运营中心架构 |
| GraphRAG | 融合知识图谱（Graph）与检索增强生成（RAG）的混合检索架构 |
| HITL | Human-in-the-Loop，人机协同，指在AI自动化流程中保留人类专家决策环节 |
| IOC | Indicator of Compromise，威胁指标，包括IP、域名、文件哈希等可用于识别威胁的指标 |
| PII | Personally Identifiable Information，个人可识别信息 |
| PoC | Proof of Concept，概念验证，通常指验证漏洞存在的代码 |
| TTP | Tactics, Techniques, and Procedures，攻击战术、技术与过程，MITRE ATT&CK框架核心概念 |
| RRF | Reciprocal Rank Fusion，倒数排名融合算法，用于合并多个排序器结果 |
| MTTR | Mean Time to Respond，平均响应时间 |
| RBAC | Role-Based Access Control，基于角色的访问控制 |

# 附录B  业界参考案例

本项目架构设计参考了以下业界实践和开源项目：

## B.1  CrowdStrike Charlotte AI / Agentic SOC

CrowdStrike于2025年推出以Charlotte AI为核心的Agentic SOC平台，采用多智能体协同架构实现威胁检测、事件调查和自动响应的闭环。该平台已获得FedRAMP High授权，在公共部门的安全运营中得到验证。其核心理念是"以AI代理替代人工重复操作，让分析师聚焦高价值调查"，与本项目的调度中枢和HITL设计思路高度一致。

## B.2  Microsoft Security Copilot

微软Security Copilot基于多智能体协作架构，通过Security Copilot代理自动化安全运营中的重复性工作。其架构特点包括：多个专业Agent覆盖云安全、数据安全、身份安全和网络安全等领域；Agent基于ReAct推理框架进行自主决策；支持从威胁检测到自动响应的全链路覆盖。本项目的情报专家Agent和研判专家Agent的设计借鉴了其专业化分工的思路[1]。

## B.3  Elastic Agentic AI SOC

Elastic在2026年初发布"Why 2026 is the Year to Upgrade to an Agentic AI SOC"白皮书，提出代理型AI SOC与传统副驾驶模式的根本区别：代理型AI能够自主优先处理攻击而非告警，执行闭环控制，并为每个决策提供可追溯的推理。Elastic的方案验证了GraphRAG在安全运营场景中的价值，其将安全事件、威胁情报和MITRE ATT&CK知识库融合为可检索的知识图谱的实践为本项目提供了重要参考。

## B.4  阿里云Agentic SOC

阿里云安全中心的Agentic SOC采用分层多智能体（Multi-Agent）协同架构，由Team Leader统一调度多个专业Agent团队。各Agent基于ReAct推理框架进行自主推理与决策，能够实时感知环境变化。该架构覆盖威胁检测、事件调查、响应协同、安全报告等安全运营全链路环节。其分层调度和专业化Agent分工的设计模式与本项目的调度中枢架构形成良好对照。

## B.5  开源参考：AiSOC

AiSOC是一个开源的AI SOC平台，采用CI-Gated Eval Harness进行可审计的AI安全分析。其核心理念是"AI的分析过程必须能被审计和复现"，与本项目的可审计与可追溯设计原则高度契合。AiSOC的MIT许可证和社区活跃度（1100+ Stars）使其成为学习和参考的有价值资源。